**STR**

**פרטים כלליים:**

פרויקט סופר פארם אונליין היא אפליקציית שמציעה ללקוחות חווית קניה נוחה ,מהירה ומקיפה של מוצרים בתחום הבריאות,הטיפוח ,התרופות וההיגיינה.

**גרסת תוכנה:** <1.20.10>

**שמות הבודקים:** הדר ישר.

**מטרת הדו"ח :** סיכום הבדיקות שבוצעו ושלא בוצעו, סיכום כל הבאגים ודרגות החומרה שלהם, המלצות ומסקנות.

**פיצ'רים שנבדקו:**

התחברות- נבדק

קופונים ומבצעים- נבדק

המלצות מותאמות אישית - נבדק

**פיצ'רים שלא נבדקו**

ממשק ידידותי

מיון וסינון

אפשרות לבחור מקום ואופן משלוח

רשימות קניות

אפשרות לתשלום מאובטח

תמונות ומידע מפורט על מוצרים

ביקורות ודירוגים

שירות לקוחות

הצגת מלאי

**סוגי בדיקות :**

**סוגי בדיקות שבוצעו ושלא בוצעו:**

בדיקות חיוביות - בוצע

בדיקות שליליות- בוצע

בדיקות GUI- בוצע

בדיקות שימושיות (חווית משתמש)- בוצע

נגישות- בוצע

לוקליזציה- בוצע

בדיקות INTERFACE (התממשקות)- בוצע

תהליכים עסקיים- בוצע

בדיקות מקרי קצה- לא בוצע

**רמות בדיקה:**

בדיקות עשן- בוצע

בדיקות שפיות- בוצע

בדיקות רגרסיה- בוצע

**טכניקות בדיקה שבוצעו:**

בדיקות חקר E2E

| **פיצ'ר** | **סך הבדיקות** | **בדיקות שעברו** | **בדיקות שנכשלו** | **בדיקות שלא ניתן לבצע** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **התחברות** | **7** | **7** | **0** | **1** |
| **המלצות מותאמות אישית** | **16** | **12** | **3** | **1** |
| **קופונים ומבצעים** | **8** | **6** | **0** | **2** |
| **סה"כ** | **31** | **25** | **3** | **4** |

סה"כ באגים: 3

קל: 2

בינוני:3

חמור:0

קריטי:0

**מסקנות והמלצות:**

המסקנות וההמלצות שלנו הן, שניתן להעלות את האפליקציה לשוק ואין תקלות קריטיות כלל

יש חשיבות רבה לתקן את התקלות שנמצאו בהקדם ואת התקלות שנוגעות לחווית המשתמש.

יחד עם זאת ,ניתן לבצע פעולות עסקיות באתר כמעט ללא הפרעה .

**סיכום:**

רוב הבעיות שהתגלו באפליקציה נוגעות לשימושיות ולחווית משתמש

התגלו גם בעיות בשינוי כתב בנגישות, עד כדי הפרעת רכישת מוצרים.